**Toila Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Vokas**

**Narva mnt 2 hoones rekonstrueerimistööde teostamiseks**

31.05.2016

Hankija Toila Vallavalitsus

Aadress Pikk 13a, 41702 Toila

Reg.kood 75001477

Hankija esindaja Mehis Luus, arendusnõunik

 T: +372 520 9403, E: mehis.luus@toila.ee

|  |  |
| --- | --- |
| **Hanke objekt** | **Toila vallas, Voka alevikus aadressil Narva mnt 2 asuva Voka Rahvamaja hoones perearstiruumide rekonstrueerimine ja akende vahetamine ning muud seonduvad tööd seoses hanke kirjelduses toodud tingimustele, mahtudele ja nõuetele.** |
|  |  |
| **Hankija eesmärk** | Tähtaegaselt ja optimaalsete kuludega teostada hankelepingu esemeks olevad tööd vastavalt tehnilises kirjelduses toodud tingimustele. |
|  |  |
| **Objektiga tutvumine** | Pakkujal on kohustus tutvuda objektiga kohapeal ning omal kulul teostama täiendavad mõõtmised, kui peaks olema kahtlus, et Hankija poolt kirjeldatud mahud ei vasta tegelikkusele. Objektiga mittetutvumisest tulenevad riskid jäävad pakkuja kanda. Hankija kontaktisik objektiga tutvumisel on ehituskonsultant Siim Kadak, +372 5567 7175, siim@eastconsult.ee |
|  |  |
| **Töövõtu meetod ja vastutus** | Tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu ehitusobjektil toimuva tegevuse osas ja ohutuse tagamisel lasub Töövõtjal. |
|  |  |
| **Töövõtu üldised nõuded** | Arvestada tuleb kõigi tööde teostamisega, mis ei ole tehnilises kirjelduses (Lisa 1) otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud töö teostamisel arvestades ehitusobjekti olukorda ja seisundit. Eeldame, et pakkuja on ehitusobjektiga eelnevalt tutvunud ning arvestab oma pakkumuses kõikide vajalike tööde ja tarnetega, tuginedes tööde vajaduse, täpse mahu ja maksumuse määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele. Hankija lähtub tööde vastuvõtmisel üksnes kasutusvalmidusest. |
|  |  |
| **Garantii** | Teostatud tööle kohandub vähemalt 36-kuuline garantii. |
|  |  |
| **Töövõttu kuulub** | 1. ehitustööd, muud ehitusega seonduvad tööd ja tarned;2. ohutuse tagamine ehitustööde ajal;3. heakorra tagamine ehitusobjektil ehituse ajal ja järgselt. |
|  |  |
| **Tingimused pakkujale** | Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse (Lisa 2), et1. Pakkujat ega tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuste või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest, välja arvatud juhul, kui tema karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või kui karistus ei ole tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. 2. Pakkuja ei ole pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevus ei ole peatatud ja ta ei ole muus sellesarnases seisundis oma asukohamaa seaduste kohaselt ning tema suhtes ei tohi olla algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust tema asukohamaa seaduste kohaselt.3. Pakkujal ei ole õigusaktidest tulenevate riiklike maksude ega sotsiaalkindlustuse maksete võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) suuremas kui 100 EUR suuruses summas pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga, samuti ei ole pakkuja maksuvõlg ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates pakkumuste esitamise tähtpäevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla ajatamine on täies ulatuses tagatud. 4. Pakkujal ega tema seaduslikul esindajal ei ole Hankijaga viimase 5 aasta jooksul töövõtulepingulist suhet, kus töövõtulepingus seatud ehitustööde tähtaja ületamise tõttu on Töövõtja pidanud rakendama trahvide määramist. |
|  | Hankija kontrollib maksuvõlgade olemasolu või puudumist avalikus andmekogus olevate andmete põhjal iseseisvalt. |
|  |  |
| **Tööde tähtaeg** | Tööde teostamise hilisem tähtaeg on 31.08.2016 |
|  |  |
| **Pakkumuste hindamine** | Pakkumuse hindamise kriteerium on madalaim hind |
|  |  |
| **Hinnapakkumus (Lisa 1) ja kinnituskiri (Lisa 2) esitada hiljemalt 10.06.2016 kell 12:00 aadressil** **toilavv@toila.ee**. Tähtajast hiljem saabunud hinnapakkumusi hindamisel ei arvestata. Edukaks tunnistatud Pakkuja pakkumuse maksumuse alusel sõlmib Hankija töövõtulepingu hiljemalt 17.06.2016. |

Lisa 1

Tehniline kirjeldus ja pakkumuse tabeli vorm

Hankija kavandab Vokas Narva mnt 2 ruumides perearstikeskuse ruumide rekonstrueerimist ning akende vahetust, sh Voka Raamatukogu akende vahetust.

**Töö sisu**

* **Akende paigaldus**
	+ Eemaldada ja utiliseerida nõuetekohaselt kõik olemasolevad puitaknad;
	+ Uute akende paigaldamine koos aknaplekkide ja aknalaudadega;
	+ Aknapalede viimistlemine
	+ Akende materjal: PVC
	+ Klaasid: 3 kihiline selektiiv
	+ Värvus: valge
	+ Kuju: sarnane olemasolevatega, juba vahetatud akendega. 1/3 sissepoole kahes suunas avatav, 2/3 mitteavatav.
	+ Akende mõõtmed: 1,81 m x 1,15 m (22 tk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Töö liik | Ühik | Kogus | Ühiku maksumus | Maksumus kokku |
| Akende vahetus | Tk | 22 |  |  |
| Kokku |  |
| Km20% |  |
| Kokku |  |

* **Perearsti ruumide rekonstrueerimine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Töö liik | Ühik | Kogus | Ühiku maksumus | Maksumus kokku |
| Lammutustööd ja utiliseerimine | kompl | 1 |  |  |
| Kergkivist müüritis 200mm | m2 | 34 |  |  |
| Seinte pahteldamine + värvimine | m2 | 245 |  |  |
| Lagede pahteldamine + värvimine | m2 | 70 |  |  |
| PVC põrandakate koos paigaldusega | m2 | 70 |  |  |
| Moodul ripplae paigaldus | m2 | 9 |  |  |
| Siseuksed lukustatavad 1000x2000 | tk | 4 |  |  |
| Välisuksed 1000x2100 | tk | 2 |  |  |
| Veevarustus (sh boiler) | kompl | 1 |  |  |
| Kanalisatsioon | kompl | 1 |  |  |
| Tugevvoolu paigaldis | kompl | 1 |  |  |
| Nõrkvoolu paigaldus | kompl | 1 |  |  |
| Kaldtee rajamine | kompl | 1 |  |  |
| AB kõnnitee rajamine | m2 | 75 |  |  |
| Kokku |  |
| Km20% |  |
| **Kokku** |  |
|  |  |
| **Hinnapakkumine kokku koos km20% (aknad + ruumide rekonstrueerimine)** |  |

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja

Nimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ametinimetus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */allkirjastatud digitaalselt/*

Lisa 2

 Pakkuja kinnitus

Pakkuja kirjalik kinnitus

1. Kinnitame, et meid ega tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuste või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest, välja arvatud juhul, kui karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või kui karistus ei ole tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv.

2. Kinnitame, et me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ja me ei ole muus sellesarnases seisundis oma asukohamaa seaduste kohaselt ning meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust tema asukohamaa seaduste kohaselt.

3. Kinnitame, et meil ei ole õigusaktidest tulenevate riiklike maksude ega sotsiaalkindlustuse maksete võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi (edaspidi maksuvõlg) suuremas kui 100 EUR suuruses summas pakkumuste esitamise tähtpäeva seisuga, samuti ei ole meie maksuvõlg ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates pakkumuste esitamise tähtpäevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla ajatamine on täies ulatuses tagatud.

4. Kinnitame, et meil ega meie seaduslikul esindajal ei ole Hankijaga viimase 5 aasta jooksul töövõtulepingulist suhet, kus töövõtulepingus seatud ehitustööde tähtaja ületamise tõttu on Töövõtja pidanud rakendama trahvide määramist.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja

Nimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ametinimetus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */allkirjastatud digitaalselt/*